汤阴县公路事业发展中心

关于县委第二巡察组巡察反馈意见的

整改情况报告

县委巡察办：

按照县委统一部署，县委第二巡察组于2024年8月28日至12月6日对汤阴县公路事业发展中心党总支开展了常规巡察，现将巡察整改情况报告如下。

一、整改工作基本情况

（一）提高认识，加强领导。巡察意见反馈后，汤阴县公路事业发展中心党总支立即召开专题会议，传达学习巡察反馈意见，研究部署整改工作。成立巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织领导和统筹协调，确保整改工作有序推进。

（二）制定方案，明确责任。对照巡察反馈意见，认真梳理问题清单，深入剖析问题根源，研究制定了《汤阴县公路事业发展中心党总支关于落实巡察反馈意见的整改方案》，将巡察反馈的93个问题，细化为多项具体整改任务，逐项明确了整改措施、责任领导、责任单位和整改时限，确保整改任务落到实处。

（三）强化督导，推动落实。整改工作领导小组定期召开整改工作调度会议，听取各责任部门整改工作进展情况汇报，及时研究解决整改工作中存在的问题。建立整改工作台账，实行销号管理，对整改完成的事项，及时进行验收销号，确保整改工作取得实效。

二、巡察反馈问题整改落实情况

2025年1月15日，县委第二巡察组向汤阴县公路事业发展中心党总支反馈了6个方面93个问题和不足，2025年1月22日至2025年3月24日开展为期2个月的集中整改，完成整改问题93个，未完成整改问题0个，整改率100%。具体如下：

（一）党组织统领作用发挥不到位

1.针对“政治站位不高”的问题。公路事业发展中心党总支存在重具体业务轻党建引领、轻教育管理现象。研究工程进度、公路养护等业务性工作多，落实党组织建设、思想建设、党风廉政建设等方面工作少。

整改落实情况：一是加强思想教育，提高政治站位。组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，通过机关夜校集中学习等方式，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。整改期间，共开展集中学习10次，切实提高了党员干部对政治理论学习重要性的认识，增强了政治敏锐性和政治鉴别力。二是完善党建工作责任制，强化党建工作领导。明确单位党总支书记为党建工作第一责任人，班子成员履行“一岗双责”，将党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定党建工作责任清单，细化工作任务和目标要求，确保党建工作有人抓、有人管。建立党建工作定期研究制度，党总支每半年至少专题研究一次党建工作，及时解决党建工作中存在的问题。三是加强党建工作监督考核，确保工作落实。建立健全党建工作监督考核机制，制定党建工作考核评价办法，将党建工作纳入年度综合考核体系，加大考核权重。定期对各党支部党建工作开展情况进行检查指导，及时发现问题并督促整改。对党建工作落实不力的党支部和党员干部进行严肃问责，确保党建工作各项任务落到实处。

完成情况：已整改完成，长期坚持。

- 2.党组织活动未按要求开展。

- 整改落实情况：一是规范化开展“三会一课”。每月召开支部委员会议、每季度召开党员大会、每季度讲一次党课、每月至少开展一次主题党日活动，每年最少开展一次谈心谈话，进一步提升基层党组织的凝聚力和战斗力。二是规范记录。按照党组织会议记录规定，严格规范党支部工作记录本的记录，准确记录党组织活动及会议内容，确保记录内容的全面完成、真实准确、格式规范。截止3月，2025年共召开支部委员会3次。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- 3.党费收缴不规范。

- 整改落实情况：一是立即调整党费收缴周期，自2024年11月份起，全体在职党员严格按月缴纳党费；自2025年1月份起，退休党员严格按月缴纳党费。二是严格按照党章和《机关党建工作规范》，严格执行《党费收缴、管理和使用规定》，组织党员在每月的第一个周五主动缴纳党费，党员按照《党章》规定，足额缴纳党费，党支部及时填写《中国共产党员党费收缴明细》。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

4.民主集中制执行不到位。

整改落实情况：一是从2025年起明确了党总支会议专门的记录人员和会议记录本，并妥善管理保存，同时由中心办公室负责人定期检查党总支会议记录，严格监督检查党总支会议记录情况。二是严格按照“三重一大”有关文件精神的要求，规范了议事程序，党总支会议记录中注意体现“三重一大”事项的讨论内容、个人意见、集体研究过程、准确如实记录，确保原始会议记录上均体现“三重一大”事项决议结果。三是严格按照“三重一大”会议制度，3人及3人以上委员参加的基本原则，严格执行。公路事业发展中心党总支委员已按照程序于2024年11月完成补选，目前有党总支书记1人、党总支委员2人。涉及“三重一大”事项严格执行委员依次表决，最后一把手表决。截止2025年3月底，共召开4次党总支会议，严格按照程序执行。

完成情况：已整改完成，长期坚持。

- (二)思想理论学习不深入。

- 1.理论学习流于形式。

- 整改落实情况：一是进一步完善《汤阴县公路事业发展中心理论中心组学习计划》，明确要求每年年初要按照要求结合实际制定理论学习中心组学习计划，坚持每月最少组织一次集中学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。二是规范集体学习研讨记录，安排办公室专人做好中心组集体学习研讨会议记录。2025年，中心理论组集中学习2次，班子成员做了研讨交流，如实记录了中心组成员学习研讨发言情况。三是以支委会学习、党员学习等方式，组织党员干部认认真真，原原本本学习习近平新时代中国特色社会主义思想、跟进学习习近平总书记最新讲话内容，与学习贯彻党的二十届三中全会精神与推进公路事业各项工作任务结合起来，统一思想、凝聚共识、不懈奋斗。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

2.“第一议题”落实不力。

- 整改落实情况：严格落实“第一议题”制度，每次召开党总支会议时，首先安排学习习近平总书记最新讲话精神，并结合公路建设、养护中心工作开展研讨交流发言。巡察反馈后共召开5次党总支会议，均把“第一议题”放在首位，并针对学习内容进行了研讨交流发言，再研究其他议题。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- 3.意识形态要求落实不到位。

- 整改落实情况：一是提高重视程度。一年召开两次意识形态专题会议（年中、年底各一次），深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并对意识形态领域进行深入研判分析，促进意识形态工作有序开展。二是强化责任落实。中心班子成员均将意识形态工作纳入2024年述职述廉述学报告和2024年度民主生活会对照材料。三是2024年起，中心每季度一次意识形态分析研判，并形成意识形态研判报告。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- （三）落实全面从严治党有差距

1.党风廉政建设“两个责任”落实不力。

整改落实情况：一是2024年巡察期间开展了为期2个月的作风纪律专项整治活动，依托每周二集中学习形式，集中开展《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定等党规党纪专题学习共学习10期；开展了廉政谈话，廉政体检等活动，并通过重温入党誓词、自我检视测试、自我剖析问题等形式，掌握干部职工的廉洁从业“健康”状况，教育引导干部职工增强遵纪守法、崇廉尚德的思想自觉性，达到以检促学、以学促廉的目的。二是针对本单位发生的违纪案例，派驻纪检组组长分别于2024年12月、2025年1月在中心党总支（扩大）会议上用身边人身边事敲响廉洁警钟，增强干部职工廉洁自律意识。三是对单位现有的规章制度进行全面梳理后，结合工作实际完善了中心考勤、外出登记、公车使用、值班等制度，确保制度的科学性、合理性和有效性。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- 2.违纪行为时有发生。

- 整改落实情况：一是汤阴县畅通公路工程有限公司员工黄超2021年10月，请假一个月未履行请假手续的问题，就该问题进行了调查，经中心及公司研究决定，给予黄超全中心通报批评，个人写出深刻检查，并扣除2021年10月份岗位、绩效工资。二是针对畅通建材公司考勤问题，从2024年10月巡察期间规范了畅通建材公司考勤制度，并要求考勤及请假条及时存档，按照要求保存到位。三是对于长期无故旷工、病事假等，严格按照《事业单位人事管理条例》、《劳动法》等法律法规执行。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- 3.法治建设开展不扎实。

- 整改落实情况：一是每年召开两次法治建设专题会议，由单位主要领导主持牵头，各部门负责人共同参与。二是以习近平法治思想为核心指引，紧密结合宪法、公路法、公路安全保护条例等法律、法规，每季度科学制定详细的学习计划。每周二利用机关夜校组织学习，截止3月已开展公路安全保护条例、公路法、合同法学习5次。三是中心根据工作需要，由办公室专人负责法治宣传工作，结合工作实际制定了2025年度法治宣传计划。

- 完成情况：已整改完成，长期坚持。

- （四）组织人事管理混乱

1.日常管理不严格。

整改落实情况：一是本着立行立改原则，巡察期间中心班子成员于10月17日开始打卡考勤，同时在全中心开展为期2个月的作风纪律专项整治活动，并于2025年3月利用中心理论组集中学习了中心日常管理制度、中国共产党纪律处分条例、中央八项规定。二是针对何光辉请假审批的问题，2025年2月27日与当事人沟通后，写出两次请假无分管领导、主要领导审批的事由，并对当事人何光辉进行提醒谈话，因机械队经常外勤作业，经中心研究，特制定机械队日常考勤制度，规范请销假审批流程。三是针对白宇请假条造假问题。巡察期间于2024年11月7日进行了立行立改，当事人白宇就假条造假情况写出深刻检查，并按照规定扣发了相应工资，对畅通建材负责人进行了批评教育，并规范畅通建材公司日常考勤制度。

- 完成时限：2025年3月已整改完成，并长期坚持。

2.评先评优不合规。

- 整改落实情况：一是主要原因是由于人事干部对纪律处分对应的相关政策理解不深，导致处分执行不到位，人事股负责人田波写出深刻书面检查。二是完善制定了2024年评先评优方案（汤公路〔2025〕5号)文件，明确评先标准，明确必须是遵守规章制度、无重大工作失误或处分的。三是巡察期间，于2024年11月印发《汤阴县公路事业发展中心2024年综合学习提升方案》，2024年12月3日聘请县人社局人事股邢珂讲解人事岗位管理的相关政策。

完成时限：2025年2月已整改完成，并长期坚持。

- 3.用工合同管理混乱。

- 整改落实情况：一是2025年1月全面梳理公司员工档案，将用工合同签订时间与实际参加工作时间核实，完善合同内容。专人负责对合同进行查漏补缺，补充缺失信息，确保合同规范完整，并组织员工进行确认签字。二是2025年2月对各公司现有人员入职情况进行自查，补充完善相关手续。同时，制定严格的招聘流程和标准，后续招聘严格按流程执行。三是完善续签合同管理。建立合同到期预警机制，提前30天提醒，及时办理续签手续。并补签临时用工合同，对现有临时用工人员完成劳动合同补签，明确工作内容、报酬等关键条款。

完成时限：2025年2月已整改完成，并长期坚持。

- （五）项目招标建设存在廉政风险

1.项目招标审查不严。

整改落实情况：一是开展专题学习培训。针对招标审查中存在的问题，2024年11月印发《2024年综合学习提升方案》，11月19日组织了专题学习，重点学习了《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》及相关实施细则，确保相关人员熟练掌握招标审查的法律法规和操作规范。二是全面排查问题项目。2025年2月份对近期所有招标项目进行了全面排查，重点检查招标文件的合法性、合规性以及审查流程的规范性。对发现的问题，立即进行整改，确保招标过程合法合规。三是整改成效。通过2024年12月份的招投标专题学习及2025年2月25日中心党总支会议研究的公路事业发展中心及畅通公司招标代理遴选规则，未再发现审查不严的问题，相关人员的责任意识和专业能力显著增强，招标审查效率和质量得到提升。招标过程的透明度和公正性得到了进一步保障，项目招标工作更加规范有序。

未批先建现象方面：我中心在2024年11月12日，汤阴县公路事业发展中心三楼会议室召开综合学习提升动员会。通过本次学习，单位前期手续办理工作人员学习到了相关行业法律法规及行业标准，避免此类情况的再发生。

完成时限：已整改完成，长期坚持。

2.项目违规分包。

整改落实情况：一是2025年2月25日中心党总支会议研究完善了招投标相关制度，为杜绝违规分包现象，中心在原管理制度基础上完善了合同管理制度，明确了合同管理目的、合同管理适用范围、合同管理基本原则。该制度明确合同必须经过严格的审批流程，确保分包行为合法合规。同时对违规分包行为进行严肃处理，确保制度的刚性执行。二是开展专项学习，为提升全体员工的法律意识，于2025年2月至3月开展两个月专项学习，共开展了4次专项学习，涵盖《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等内容，全体项目管理人员及相关业务部门人员均参加了学习，确保了全覆盖。学习后对项目管理流程更加规范，审批流程更加严格，有效减少了违规分包的风险。

完成时限：已整改完成，长期坚持。

- 3.个别工程存在质量、工期滞后问题。

整改落实情况：一是针对巡察反馈的道路及绿化维修项目质量问题，已于2024年12月5日完成整改，重新进行了工程质量检测，确保符合标准。 二是S302改建工程工期滞后问题。目前S302改建工程任固卫河堤段道路主体已施工完成，交工验收中相关部门提出增设信号灯设施，信号灯配套设施工程正在进行变更手续，确保2025年5月底完工通车，恢复正常通行。韩庄老路改建段已施工至上面层，5月份重点对中张贾桥进行施工，力争6月底完工，恢复正常通行。同时进一步加强沟通协调，积极与当地群众沟通，耐心解答群众疑问，争取群众理解和支持，减少因群众误解引发的信访舆论问题。

完成时限：S302改建任固段、韩庄老路段2025年6月底前交工通车。

4.安全、环保等底线工作抓得不实。一是公路事业发展中心二级机构施工及保洁人员安全意识不强，安全事故时有发生。二是部分工程施工过程中环保意识不强。

整改落实情况：中心养护股集中组织道班人员学习道路施工安全条例，防范意识找不足。制定3项措施，认真整改，切实在日常道路工作上实现新突破。一是在作业现场设立临时交通路线，将过往车辆引导至旁边的临时路线通行，避免施工对正常路况的影响。二是在养护施工现场设置明确的警示标志和指示牌，提醒过往车辆注意施工区域。三是对道工进行安全教育，强调安全操作规程和个人防护措施。还提供了一系列道路工作现场常见的安全措施，包括工作前准备、工作区域安全、人员与设备安全等方面。通过相关数据和案例支持，这些安全措施能够有效预防和减少交通事故的发生，确保工作现场的安全性和通行秩序。中心养护股还结合实际工作环境经验，制定了道路养护安全管理制度。

针对惠民路与机场快速路安全隐患问题。一是经现场核实，我单位紧急联系了该项目的施工单位与监理单位，现场调查情况，已对信号灯底座进行了加固、电线及监控系统已妥善处理，该安全隐患问题已得到解决。二是中心通过2024年12月《2024年综合学习提升方案》的培训学习，完善了施工过程中与施工后项目的监督与验收管理。

环保方面落实情况：一是我中心制定了《环保工程质量管理制度》，明确了工程质量标准、责任分工、监督机制等内容，确保工程质量有章可循。针对巡察反馈的验收不规范问题，修订了《环保工程验收规范》，细化验收流程和标准，确保工程质量符合要求。二是组织全体干部职工开展了3次环保工程质量专题学习，重点学习《环境保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，提升全员质量意识。邀请环保工程专家进行1次专项培训，重点讲解工程质量控制要点、常见问题及解决方案，参训人员达20人次，进一步提升了业务能力。成立了环保工程质量专项检查组，对在建项目进行了全面排查，发现问题2个，均已整改完毕。

- 完成时限：已整改完成，长期坚持。

（六）财务管理不规范

1.工资发放程序不合规。

整改落实情况：一是本着立行立改的原则，2024年12月份制定临时工工资发放管理办法，明确工资发放必须通过银行代发，直接发放至临时工个人银行账户。二是按照规定各道班在每月10日前提交临时工考勤记录和工资计算明细，经上级主管部门审核通过后方可发放。三是严禁了工资代领行为，如有特殊情况需要代领，必须提供代领委托书和双方身份证复印件，并经单位领导审批同意。四是2024年12月邀请县审计局李秀峰副局长专门对财审制度进行了学习。

完成时限：已整改完成，长期坚持。

2.车辆维修管理混乱。

整改落实情况：一是机械队重新修改了车辆维修管理制度，于2025年元月开始严格执行；二是对车辆司机进行批评教育，指出问题所在，以后严格执行车辆维修审批手续；三是由机械队负责人带头学习了管理制定，督导全体成员加强了责任意识，杜绝此类事情发生。

- 完成时限：已整改完成，长期坚持。

- 3.财务手续不全。

整改落实情况：一是本着立行立改的原则，于2025年2月底前将上述问题财务手续缺失部分补充齐全。二是于2025年2月完善了财务审核制度，加强对原始凭证的审核力度。重点检查原始凭证的基本要素是否齐全，对费用报销中相关附件不齐全、不完整的不予接收。

- 完成时限：已整改完成，长期坚持。

4.财务核算不规范。

- 整改落实情况：一是针对列出的问题逐条梳理，按照巡察立行立改要求，于2024年12月前逐条整改完成。二是加强财务人员业务培训，2024年12月、2025年1月邀请专家和资深财务人员授课3次，不断提高财务人员的专业水平。三是2025年初从新规范财务处理流程，不定时开展账务自查自纠，每月对账目进行交叉检查，及时发现并纠正错误。四是完善原始凭证管理，组织培训，提高员工对原始凭证重要性的认识，同时加强对报销原始凭证的审核。

- 完成时限：已整改完成，长期坚持

5.应记未记固定资产。

- 整改落实情况：一是2024年12月底之前对发现的应记未记固定资产按照购置价值入账，依据固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值，按照合适的折旧方法，补提从购置日至入账日期间应计提的折旧。二是加强固定资产管理，在资产入账的同时，填写固定资产卡片，详细记录资产的名称、规格型号、购置时间、使用部门、使用人等信息，并定期与财务账目进行核对。

- 完成时限：已整改完成，长期坚持

三、下一步工作计划

汤阴县公路事业发展中心将充分发挥巡察整改效能，把抓整改落实融入日常工作、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，确保整改工作常态化、整改成果长效化，切实将整改成果体现到推动公路高质量发展的实际成效上来。

（一）提高政治站位，强化组织领导。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，巩固整改成果，防止问题反弹，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，对需要长期坚持的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

（二）强化理论学习，夯实思想基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）抓好制度建设，构建长效机制。坚持“标本兼治”，抓源头、抓根本，在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作制度机制。对已经建立的各项制度，强化制度执行，抓好贯彻落实，努力将巡察整改成果转化为推进公路建设、公路养护事业高质量发展的动力。

（四）抓好作风建设，强化督促检查。以定了就干、干就干好、求真务实、高效高质的工作标准，确保“凡事有交代、件件有着落、事事有回音”，切实推动工作提质增效。

2025年3月25日